| 최종 보고서 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 명 | 국문 |  |  | 쿠팡 상품평 분석 프로젝트 |  |  |  |  |
|  | 영문 |  |  |  |  |  |  |  |
| 수행기간 | 2022 . 09 .12 ~ 2022. 10. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 참여자 | 소속 |  |  |  | 참여자성명 | 휴대전화 | 이메일 |
|  | 4조 |  |  |  | 유청환 | 010-4158-1389 | katimere15@gmail.com |
|  | 4조 |  |  |  | 정희 |  | Heejung130a@gmail.com |
| 개발결과요약 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 개발 결과물에 대한 요약 - 입력 화면 - 메인 화면 - Analysis_box - 데이터 흐름 2. 요구사항 분석 대비 핵심 개발 사항 순번; 계획서 상 요구사항분석 내용; 요구사항 대비 개발 사항. 1; 계획서 제작 및 설계; 담당 : 팀 전체 Google presentation으로 진행. 2; 데이터 수집 및 데이터 베이스; 담당 : 팀 전체 mysql 사용 - database model. 3; 상품평 분석; 담당 : 유청환 KeyBERT를 이용해 리뷰의 키워드 추출 Model : SBERT 형태소 분석 : OKT(OPEN KOREAN TEXT) 사용 키워드 추출 : Sklearn-CountVectorizer 사용 키워드 다양화 : max_sum_similarity. 4; 데이터 시각화; 담당 : 정 희 시각화 모듈 : matplotlib, wordcloud - Bar_graph - Wordcloud. 5; Ppt 및 포트폴리오 제작; 담당 : 팀 전체. |
| 상세개발내용 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 과제수행방법 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Pyqt5 designer를 이용한 ui제작 - 유저와 상호작용하는 시그널 함수 입력 - 기능을 수행 하는 test코드 작성 - test코드 모듈화 및 main 파일에 코드 작성 - main파일 기능 수행 확인 |  |  |  |  |  |  |
| 주요내용; 추 진 일 정 (일). 12~16; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 27; 28; 29; 30; 1; 2; 3. 계획서 제작 및 설계; ⊙. 데이터 수집 및 데이터베이스 설계; ⊙; ⊙; ⊙; ⊙; ⊙. 상품평 분석; ⊙; ⊙; ⊙. Front_end연동; ⊙; ⊙; ⊙; ⊙; ⊙; ⊙. 시각화; ⊙; ⊙. 프로젝트 관련 문서제작; ⊙. |
| 최종결과물 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - input page - main page |  |  |  |  |  |
| 결과활용계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 리뷰에서 분석해낸 키워드를 통해 상품소개에서 제공하는 판매자의 주관적인 의견이 아니라 구매자의 입장에서의 상품의 평가를 확인 - 상품의 실물을 보지못하고 구매하는 인터넷 쇼핑에서 먼저 상품을 구매한 구매자들의 상품평을 분석, 지금 구매하려는 구매자에게 정보를 제공 - 인터넷 쇼핑에 실패할 확률을 줄임 |  |  |  |  |  |
| 애로사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 계획서 제작 단계 - 쿠팡 크롤링 차단 문제 - 대안 쿠팡이 아닌 다른 사이트로 변경 우회 방법 찾기 - 해결 방안 쿠팡 홈페이지에서 자동화 된 소프트웨어 라는 정보를 획득하기 직전까지만 데이터 수집 - 문제점 양질의 데이터 수집 불가 - 데이터 수집 및 데이터 베이스 설계 2-1 detail_table의 효용성 문제 2-1-1) 대안 Prod_table과 합치자 계획서 대로 진행 2-1-2) 해결방안 Prod__table과 합쳐서 프로젝트 진행 2-2 review_table 키워드 추출 문제 2-2-1) 대안 리뷰마다 키워드를 추출 모든 리뷰를 하나로 만들어 키워드 추출 2-2-2) 해결방안 리뷰마다 키워드를 추출해 프로젝트 진행 2-2-3) 문제점 키워드 추출 모듈 실행 시간이 매우 길어 짐 2-3 리뷰 키워드 추출 방식 2-3-1)의견 Input page에서 리뷰 수집 시 키워드 추출도 같이 진행 모든 리뷰를 데이터 베이스에 저장 후 main page에서 키워드 추출 진행 2-3-2) 해결방안 모든 리뷰를 데이터 베이스에 저장 후 main page에서 키워드 추출 하는 방식으로 프로젝트 진행 - Front_end 3-1 pyscript selenium모듈 사용 불가 문제 3-1-1)해결 방안 pyqt5로 Front_end 진행 - 시각화 4-1 계획했던 rader_chart 기술부족으로 구현 불가 문제 4-1-1 ) 해결 방안 Wordcloud로 변경해 유저에게 정보 제공 4-2 계획했던 pie__chart 기간부족으로 구현 실패 문제 4-2-1) 해결방안 구현 계획 취소 |  |  |  |  |  |